### SOLICITUD DE PRUEBAS
Subdirección de Desarrollo y Tecnología

El objetivo del presente formato es presentar un plan de qué se debe tener en cuenta para realizar las pruebas de los diferentes desarrollos que sean solicitados a la Subdirección de Desarrollo y Tecnología, estableciendo el alcance definitivo, las funcionalidades a probar y un cronograma de trabajo.

DATOS GENERALES
Nombre del requerimiento	Proyecto Talentos Para El Empleo - BECAS
Fecha de Solicitud	20 de abril de 2015
Nombre del solicitante	Jhony Alexander Rocha Avendaño

REQUERIMIENTO PARA LA PRUEBA

Nombre del requerimiento o proceso	Proyecto Talentos Para El Empleo - BECAS
Ambiente de Pruebas	Información / URL Pruebas http://Desarrollo-003/ / Versión aplicativo V - 2.0 / Usuario 79884089 / Contraseña 1195564505 / ¿Ambiente de Pruebas? (S/N) Si / Número de cédula beneficiarios para pruebas. 36754643 1024577392
Alcance de la prueba	Validar el proceso de registro de novedades de pre-inscripción.
Funcionalidades a verificar	P-001 Cambiar de Paquete / P-002 Traslado de Institución
Caso de Prueba 1	P-001 | Cambiar de Paquete. / Ingresar a la funcionalidad de “Cambiar de Paquete” dentro del ítem de menú “Novedades Pre-inscripción”. / Ingresar un número de documento para un beneficiario pre-inscrito. / El sistema debe validar que el beneficiario no se encuentre matriculado en ningún programa para poder realizar el cambio de paquete. / Si el beneficiario buscado puede cambiar de paquete, el sistema mostrará el botón “Cambiar Paquete”, de lo contrario, aparecerá un mensaje informando el incidente. / Al momento de presionar el botón “Cambiar Paquete”, el sistema mostrará un listado de los demás paquetes de la institución. / Este listado sólo debe mostrar los demás paquetes de la institución donde se encuentra pre-inscrito el beneficiario inicialmente. / El listado sólo debe mostrar activo el botón “S” de “Seleccionar Paquete”, sí y solo sí, tiene cupos disponibles. / Si el botón “S” se encuentra activo, al momento de presionarlo, el sistema debe mostrar un alerta de confirmación para confirmar el cambio o no de paquete. / Si la confirmación es afirmativa, el sistema debe mostrar un mensaje de satisfacción y la información del nuevo paquete seleccionado. / Si la confirmación es negativa, el sistema no debe realizar ninguna acción.
Caso de Prueba 2	P-002 | Traslado de Institución. / Ingresar a la funcionalidad de “Traslado de Institución” dentro del ítem de menú “Novedades Pre-inscripción”. / Ingresar un número de documento para un beneficiario pre-inscrito. / El sistema debe validar que el beneficiario no se encuentre matriculado en ningún programa para poder realizar el cambio de paquete. / Si el beneficiario buscado puede trasladarse de institución, el sistema mostrará el botón “Traslado de Institución”, de lo contrario, aparecerá un mensaje informando el incidente. / Al momento de presionar el botón “Traslado de Institución”, el sistema mostrará un listado de las demás instituciones con sus respectivos paquetes activos. / Este listado debe mostrar las instituciones diferentes de donde se encuentra pre-inscrito el beneficiario y sus respectivos paquetes. / El listado sólo debe mostrar activo el botón “S” de “Seleccionar Institución”, sí y solo sí, tiene cupos disponibles para el paquete seleccionado. / Si el botón “S” se encuentra activo, al momento de presionarlo, el sistema debe mostrar un alerta de confirmación para confirmar el traslado o no de institución. / Si la confirmación es afirmativa, el sistema debe mostrar un mensaje de satisfacción y la información de la nueva institución y paquete seleccionado. / Si la confirmación es negativa, el sistema no debe realizar ninguna acción.
Documentos anexos	N/A

FIRMAS
POR PARTE DE LOS SOLICITANTES
Nombre	Rol
Jhony Alexander Rocha Avendaño	Desarrollador
Lady Johanna Ruíz González	Gestor de Calidad